Перечень муниципальных программ МО Ларионовское сельское поселение на 01.01.2017 год

| Наименование объекта | Документ (дата, №) утверждения программы | Документ (дата, №) внесение изменений в программу | Утвержденный план на 2016 год | Исполнено на 01.01.2017 г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 183 от 10.07.2014г |  | 10 863,5 | 10 529,1 | 97,0% |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 7 317,7 | 6 983,6 | 95,4% |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 900,3 | 900,2 | 100% |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 1 466,0 | 1 465,8 | 100% |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры в в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 1 179,5 | 1 179,5 | 100% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 341 от 03.12.2014г |  | 22 281,3 | 14 328,9 | 64,3% |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 7 728,1 | 7 728,1 | 100% |
| Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" в рамках муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 14 553,3 | 6 600,8 | 45,3% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 377 от 26.12.2013г |  | 5 157,5 | 4 799,8 | 93,1% |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования" |  |  | 195,9 | 195,9 | 100% |
| Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  | 1 450,0 | 1 449,1 | 100% |
| Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  | 870,0 | 722,8 | 83,1% |
| Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  | 2 641,6 | 2 432,0 | 92,1% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 376 от 26.12.2013г |  | 7 526,6 | 7 269,1 | 96,6% |
| Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 2 146,6 | 1 973,4 | 92,0% |
| Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 5 380,0 | 5 295,7 | 98,4% |
| Реализация проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 7 526,6 | 7 269,1 | 96,6% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 378 от 26.12.2013г |  | 11 190,2 | 7 894,3 | 70,5% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | Постановление № 533 от 31.12.2015 |  | 3 476,8 | 3 476,0 | 100% |
| Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» |  |  | 2 022,2 | 2 021,4 | 100% |
| Реализация областного закона от 12 мая 2015 года №42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» |  |  | 1255,9 | 1255,9 | 100% |
| Борьба с борщевиком Сосновским на территории МО Ларионовское сельское поселение |  |  | 198,7 | 198,7 | 100 % |
| ИТОГО |  |  | 60 495,9 | 48 297,2 | 80,0% |

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры

в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации МО Ларионовское сельское поселения от 10.07.2014г. № 183 и направлена на выполнение следующих задач:

- повышение эффективности культурной стратегии;

- сохранение историко-культурного наследия;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей и мастеров-носителей  традиционной народной культуры;

- укрепление и развитие материальной базы учреждений культуры и повышение эффективности ее использования;

- техническое и технологическое оснащение учреждений культуры в муниципальном образовании.

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ".

На 2016 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений.

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

2. Подписка и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)».

Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

- Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований.

Срок реализации программы 01.01.2014г.-31.12.2016г.

За 2016 год были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений.

2. Подписка и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)».

Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

- Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2016 году утверждены ассигнования в сумме 10863,5 тыс.руб., исполнено за 2016 год – 10529,1 тыс.руб., или 97% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

период: за 2016 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 12150 | 12167 | 100,1% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов | чел. | 20 | 20 | 100,0% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Количество посещений библиотеки | ед. | 12250 | 12294 | 100,4% |
| 2 | Количество книговыдачи | ед. | 31070 | 31073 | 100,0% |
| 3 | Количество приобретённых книг | экз. | 120 | 110 | 91,7% |
| Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | Количество человек в% соотношении от общей численности населения поселения | 40 | 36 | 90,0% |
| 2 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Количество человек в% соотношении от общей численности обучающихся и студентов | 20 | 19 | 95,0% |

Выполнение плана мероприятий.

период: за 2016 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 7147,7 | 6813,7 | 95,3% |
| 2 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 170,0 | 169,9 | 100,0% |
|  | ИТОГО | 7 317,7 | 6 983,6 | 95,4% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений | 900,3 | 900,2 | 100,0% |
|  | ИТОГО | 900,3 | 900,2 | 100,0% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений | 1382,0 | 1381,8 | 100,0% |
| 2 | Подписка и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)» | 84,0 | 84,0 | 100,0% |
|  | ИТОГО | 1 466,0 | 1 465,8 | 100,0% |
| Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 1148,5 | 1148,5 | 100,0% |
| 2 | Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 31,0 | 31,0 | 100,0% |
|  | ИТОГО | 1 179,5 | 1 179,5 | 100,0% |
|  | Итого по муниципальной программе | 10 863,5 | 10 529,1 | 97,0% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2015 год:

1.Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit       12167

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit        12150

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1 х 100 = 100

M                     1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 105%

St               95,4

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составила 105% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

2.Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»:

    - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов (чел.):

Пфit       20

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit        20

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1 х 100 = 100

M                      1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 100%

St              100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» составила 100,0% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

3.Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

1.Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посещений библиотеки(ед.):

Пфit        12294

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit        12250

1.2. Количество книговыдачи (ед.):

Пфit       31073

Рit = ------ = -------- = 1

Ппit        31070

1.3. Количество приобретённых книг (экз.):

Пфit       110

Рit = ------ = -------- = 0,92

Ппit        120

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   2,92 х 100 = 97,3

M                         3

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              97,3

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 97,3%

St              100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составила 97,3% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

4.Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

- Индекс результативности Программы:

Пфit     36+19

Рit = ------ = ---------- = 0,92

Ппit      40+20

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 0,92 х 100 = 92,0

M                   1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 92,0

Эt = ---- x 100 = -------- х 100 = 92,0%

St                  100

Вывод: эффективность реализации муниципальной подпрограммы ««Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ларионовскаое сельское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район  Ленинградской области на 2014-2016 годы» составила 92,0% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Муниципальная программа

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории

муниципального образования Ларионовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области в 2016 году»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Ларионовское сельское поселения от 03.12.2014г. № 341 и направлена обеспечение качественным жильем граждан на территории поселения, создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг), развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Ларионовское сельское поселение и улучшения жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году.

Подпрограмма 2. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году.

На 2016 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»:

- Покупка пяти квартир в строящемся многоквартирном доме п.Починок;

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»:

1. Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры – 4 ед.;

2. Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры – 100%;

Выполнение мероприятий по программе запланировано на III-IV квартал 2016г.

За 2016 год выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»:

1. Покупка пяти квартир в строящемся многоквартирном доме п.Починок;

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»:

- Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры – 3 ед.;

- Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры – 30%;

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2016 году утверждены ассигнования в сумме 22281,3 тыс.руб., исполнено за 2016 год – 14328,9 тыс.руб. или 64,3% от уточненного плана.

Достижение целевых показателей

период: за 2016 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» |
| 1. | Покупка квартир в строящемся многоквартирном доме п.Починок | ед. | 5 | 5 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 год» |
| 1. | Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | ед. | 4 | 2,5 | 62,5% |
| 2. | Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | % | 100 | 30 | 30% |

Выполнение плана мероприятий

период: за 2016 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» |
| 1 | Покупка квартир в строящемся многоквартирном доме п.Починок | 7 728,1 | 7 728,1 | 100,0% |
|  | ИТОГО | 7 728,1 | 7 728,1 | 100,0% |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 год» |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 4514,8 | 3457,5 | 76,6% |
| 2 | Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 10038,5 | 3143,3 | 31,3% |
|  | ИТОГО | 14 553,3 | 6 600,8 | 45,3% |
|  | Итого по муниципальной программе | 22 281,3 | 14 328,9 | 64,3% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2016 год

1. Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»:

  - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Покупка квартир в строящемся многоквартирном доме п.Починок (ед.):

Пфit            5

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit            5

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1                          5

Ht = ------- x 100 =   ---  х 100 = 100

M                       5

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100

St               100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» составляет 100 %  - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

2. Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры (ед.):

Пфit     2,5

Рit = ------ = ------ = 0,6

Ппit      4

1.2. Строительство объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры

Пфit      30

Рit = ------ = ------ = 0,3

Ппit     100

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,9 х 100 = 45,0

M                  2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              45,0

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 99,3

St              45,3

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» составляет 99,3 % - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в муниципальном

образовании Ларионовское сельское поселение в 2016 году»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение в 2016 году» утверждена постановлением администрации МО Ларионовское сельское поселения от 26.12.2013г. № 377 и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, обеспечение населения природным газом, обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП, обеспечение населения качественными бытовыми услугами благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Ларионовское сельское поселение, создание условий для жилищного строительства в поселении.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение в 2016 году» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ларионовское  сельское поселения»;

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Ларионовское сельское поселения»;

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Ларионовское  сельское поселение»;

4. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Ларионовское сельское поселение».

На 2016 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ларионовское  сельское поселения»:

- Работы по проведению актуализации схемы теплоснабжения.

- Ремонт трубы котельной п.Коммунары – 1 шт.

Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Ларионовское  сельское поселения»:

- Проектно-изыскательские работы по строительству распределительного газопровода п.Починок, п.Ларионово, п.Моторное, п.Коммунары, п.Кротово.

- Разработка проектно-сметной документации по строительству газоснабжения п.Кротово.

Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Ларионовское  сельское поселение»:

- Капитальный ремонт участка водопровода п.Починок.

- Капитальный ремонт участка водопровода п.Коммунары.

- Оказание услуг по строительному контролю по капитальному ремонту участка водопровода п.Коммунары и п.Починок.

- Работы  по технологичес-кому при-соединению для электрос-набжения строящихся канализацион-ных очистных сооружений КОС Моторное

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Ларионовское сельское поселение»:

- Кап.ремонт бани п.Моторное.

- Возмещение убытков бань п.Починок, п.Моторное, п.Коммунары, п.Ларионово.

За 2016 год были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ларионовское  сельское поселения»:

- Работы по проведению актуализации схемы теплоснабжения.

- Ремонт трубы котельной п.Коммунары – 1 шт.

Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Ларионовское  сельское поселения»:

- Проектно-изыскательские работы по строительству распределительного газопровода п.Починок, п.Ларионово, п.Моторное, п.Коммунары, п.Кротово.

- Разработка проектно-сметной документации по строительству газоснабжения п.Кротово.

Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Ларионовское  сельское поселение»:

- Капитальный ремонт участка водопровода п.Починок.

- Капитальный ремонт участка водопровода п.Коммунары.

- Оказание услуг по строительному контролю по капитальному ремонту участка водопровода п.Коммунары и п.Починок.

- Работы  по технологичес-кому при-соединению для электрос-набжения строящихся канализацион-ных очистных сооружений КОС Моторное.

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Ларионовское сельское поселение»:

- Кап.ремонт бани п.Моторное.

- Возмещение убытков бань п.Починок, п.Моторное, п.Коммунары.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2016 году утверждены ассигнования в сумме 5157,5 тыс. руб., исполнено за 2016 год – 4799,8 тыс. руб., или 93,1% от уточненного плана.

Достижение целевых показателей

период: за 2016 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ларионовское сельское поселения» |
| 1.1. | Работы по проведению актуализации схемы теплоснабжения. | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 1.2. | Ремонт трубы котельной п.Коммунары | шт. | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Ларионовское сельское поселения» |
| 2.1. | Проектно-изыскательские работы по строительству распределительного газопровода п.Починок, п.Ларионово, п.Моторное, п.Коммунары, п.Кротово. | шт. | 5 | 5 | 100% |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации по строительству газоснабжения п.Кротово. | % | 100 | 100 | 100% |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Ларионовское сельское поселение» |
| 3.1. | Капитальный ремонт участка водопровода п.Починок | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 3.2. | Капитальный ремонт участка водопровода п.Коммунары | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 3.3. | Оказание услуг по строительному контролю по капитальному ремонту участка | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 3.4. | Работы по технологическому присоединению для электроснабжения строящихся канализационных очистных сооружений КОС Моторное. | ед. | 1 | --- | --- |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Ларионовское сельское поселение» |
| 4.1. | Кап.ремонт бани п.Моторное. | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 4.2. | Возмещение убытков бань п.Починок, п.Моторное, п.Коммунары, п.Ларионово. | ед. | 4 | 3 | 75% |

Выполнение плана мероприятий

за период: за 2016 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ларионовское сельское поселения» |
| 1.1. | Работы по проведению актуализации схемы теплоснабжения. | 99,9 | 99,9 | 100,0% |
| 1.2. | Ремонт трубы котельной п.Коммунары | 96,0 | 96,0 | 100,0% |
|  | ИТОГО | 195,9 | 195,9 | 100,0% |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Ларионовское сельское поселения» |
| 2.1. | Проектно-изыскательские работы по строительству распределительного газопровода п.Починок, п.Ларионово, п.Моторное, п.Коммунары, п.Кротово. | 170,2 | 169,5 | 100,0% |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации по строительству газоснабжения п.Кротово. | 1279,8 | 1279,6 | 100,0% |
|  | ИТОГО | 1 450,0 | 1 449,1 | 100,0% |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Ларионовское сельское поселение» |
| 3.1. | Капитальный ремонт участка водопровода п.Починок | 247,8 | 247,8 | 100,0% |
| 3.2. | Капитальный ремонт участка водопровода п.Коммунары | 275,0 | 275,0 | 100,0% |
| 3.3. | Оказание услуг по строительному контролю по капитальному ремонту участка | 200,0 | 200,0 | 100,0% |
| 3.4. | Работы по технологическому присоединению для электроснабжения строящихся канализационных очистных сооружений КОС Моторное. | 147,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 870,0 | 722,8 | 83,1% |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Ларионовское сельское поселение» |
| 4.1. | Кап.ремонт бани п.Моторное. | 310,9 | 309,4 | 100,0% |
| 4.2. | Возмещение убытков бань п.Починок, п.Моторное, п.Коммунары, п.Ларионово. | 2 330,8 | 2 122,6 | 91,1% |
|  | ИТОГО | 2 641,6 | 2 432,0 | 92,1% |
|  | Итого по муниципальной программе | 5 157,5 | 4 799,8 | 93,1% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2016 год:

  - Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ларионовское  сельское поселения»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Работы по проведению актуализации схемы теплоснабжения:

Пфit     1

Рit = ------ = --- = 1

Ппit     1

1.2. Ремонт трубы котельной п.Коммунары:

Пфit        1

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit          1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2 х 100 = 100,0%

M                    2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             100,0

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100,0%

St               100,0

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ларионовское  сельское поселения» составляет 100,0% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации Подпрограммы.

  - Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Ларионовское  сельское поселения»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Проектно-изыскательские работы по строительству распределительного газопровода п.Починок, п.Ларионово, п.Моторное, п.Коммунары, п.Кротово:

Пфit      5

Рit = ------ = --- = 1

Ппit       5

1.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству газоснабжения п.Кротово:

Пфit       100

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit      100

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2 х 100 = 100

M                  2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St                100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Газификация муниципального образования Ларионовское сельское поселения» составляет 100% -  реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации Подпрограммы «Газификация муниципального образования Ларионовское сельское поселения»

  - Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Ларионовское  сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Капитальный ремонт участка водопровода п.Починок:

Пфit       1

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit       1

1.2. Капитальный ремонт участка водопровода п.Коммунары:

Пфit      1

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit       1

1.3. Оказание услуг по строительному контролю по капитальному ремонту участка:

Пфit      1

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit       1

  - Работы  по технологичес-кому присоединению для электроснабжения строящихся канализационных очистных сооружений КОС Моторное

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit       1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  3 х 100 = 75,0

M                   4

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                75,0

Эt = ---- x 100 = ------ х 100 = 90,3%

St                83,1

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Ларионовское  сельское поселение» составляет 90,3% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Ларионовское  сельское поселение»

4.Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Ларионовское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Кап.ремонт бани п.Моторное:

Пфit     1

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit      1

1.2. Возмещение убытков бань п.Починок, п.Моторное, п.Коммунары, п.Ларионово.

Пфit      3

Рit = ------ = ------ = 0,75

Ппit       4

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1,75 х 100 = 87,5

M                  2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              87,5

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 95,0

St               92,1

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Ларионовское сельское поселение» составляет 95,0% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации Подпрограммы 4.

Муниципальная программа

«Благоустройство территории

муниципального образования Ларионовское  сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ларионовское  сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации МО Ларионовское сельское поселения от 26.12.2013г. № 376 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

На 2016 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий:

- Уличное освещение:

  - Техническое обслуживание уличного освещения – 23850 п.м.;

  - Содержание уличного освещения – 23850  п.м.;

- Благоустройство и озеленение:

  - Сбор и вывоз  ТБО – 10 000,08 м³;

  - Закупка новых контейнеров под ТБО – 10 шт;

  - Окос травы п.Ларионово, п.Коммунары, п.Починок –23700 кв.м;

- Прочие мероприятия по благоустройству:

  - Содержание трудовой бригады, приобретение хоз товатов – 20 чел;

  - Благоустройство аллеи к детскому саду п.Коммунары

- Мероприятия по охране окружающей среды:

  - Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) – 2 ед.

  - Клещевая обработка - 22000 кв.м;

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за  2016 год были выполнены мероприятия:

- Уличное освещение:

  - Техническое обслуживание уличного освещения – 23850 п.м.;

  - Содержание уличного освещения – 23850  п.м.;

- Благоустройство и озеленение:

  - Сбор и вывоз  ТБО – 10 000,08 м³;

  - Закупка новых контейнеров под ТБО – 10 шт;

  - Окос травы п.Ларионово, п.Коммунары, п.Починок –23700 кв.м;

- Прочие мероприятия по благоустройству:

  - Содержание трудовой бригады, приобретение хоз товатов – 20 чел;

  - Благоустройство аллеи к детскому саду п.Коммунары

- Мероприятия по охране окружающей среды:

  - Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) – 2 ед.

4.2.Клещевая обработка - 22000 кв.м;

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2016 году утверждены ассигнования в сумме 7526,6 тыс.руб., исполнено за 2016 год – 7269,1 тыс.руб., или 96,6% от уточненного плана.

Достижение целевых показателей

за период: 2016 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Количество погонных метров по содержанию уличного освещения | п.м. | 23850 | 23850 | 100% |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 10000,08 | 9800,0 | 98,0% |
| 2.2. | Окос травы п.Ларионово, п.Коммунары, п.Починок | кв.м | 23700 | 23700 | 100% |
| 2.3. | Закупка новых контейнеров под ТБО | ед. | 10 | 10 | 100% |
| 3. Прочие мероприятия |
| 3.1. | Содержание трудовой бригады, приобретение хоз товатов | % | 100 | 100 | 100% |
| 3.2. | Благоустройство аллеи к детскому саду п.Коммунары | км | 0,9 | 0,9 | 100% |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 4.1. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед. | 2 | 2 | 100% |
| 4.2. | Клещевая обработка | кв.м | 22000 | 22000 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период:  2016 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Содержание уличного освещения | 2 146,7 | 1 973,4 | 92,0% |
|  | Итого | 2 146,7 | 1 973,4 | 92,0% |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 4 486,2 | 4 401,9 | 98,1% |
| 2.2. | Окос травы п.Ларионово, п.Коммунары, п.Починок | 198,0 | 198,0 | 100,0% |
| 2.3. | Закупка новых контейнеров под ТБО | 85,0 | 85,0 | 100,0% |
|  | Итого | 4769,2 | 4684,9 | 100,0% |
| 3. Прочие мероприятия |
| 3.1. | Содержание трудовой бригады, приобретение хоз товатов | 328,2 | 328,2 | 100,0% |
| 3.2. | Благоустройство аллеи к детскому саду п.Коммунары | 80,0 | 80,0 | 100,0% |
|  | Итого | 408,2 | 408,2 | 100,0% |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 4.1. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | 202,6 | 202,6 | 100,0% |
| 4.2. | Клещевая обработка | 205,7 | 205,7 | 100% |
|  | Итого | 408,3 | 408,3 | 100,0% |
|  | Итого по программе | 7 526,6 | 7 269,1 | 96,6% |

Оценка результативности реализации Программы за 2015 год:

1. Мероприятия «Уличное освещение»:

1.1. Индекс результативности мероприятий:

1.1.  Содержание уличного освещения (п.м.):

Пфit      23850

Рit = ------ = -------- = 1

Ппit      23850

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                      1

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St               100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 1 «Уличное освещение» составляет 100% - реализация мероприятия соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации мероприятия.

2. Мероприятия «Благоустройство и озеленение»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Объем твердых бытовых отходов (м³):

Пфit      9800

Рit = ------ = ----------- = 0,98

Ппit      10000,08

1.2. Окос травы п.Ларионово, п.Коммунары, п.Починок(кв.м):

Пфit      23700

Рit = ------ = ----- = 1

Ппit      23700

1.3. Закупка новых контейнеров под ТБО (ед):

Пфit      10

Рit = ------ = ----- = 1

Ппit      10

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,98+1+1 х 100 = 99,3

M                             3

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht               99,3

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 99,3%

St                100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение» составляет 99,3% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации мероприятий.

3. «Прочие мероприятия»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Содержание трудовой бригады, приобретение хоз.товаров:

Пфit     100

Рit = ------ = -- =  1

Ппit     100

1.2. Благоустройство аллеи к детскому саду п.Коммунары:

Пфit     0,9

Рit = ------ = -- =  1

Ппit     0,9

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1+1 х 100 = 100

M                       2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St               100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 3 «Прочие мероприятия» составляет 100% - реализация мероприятия соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации мероприятия.

4. Мероприятия по охране окружающей среды:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды:

Пфit     2

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit      2

1.2. Клещевая обработка:

Пфit     22000

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit      22000

2. Интегральная оценка результативности мероприятия:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1+1 х 100 = 100

M                        2

3. Эффективность реализации мероприятия:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100,0%

St              100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 4 «Мероприятия по охране окружающей среды» составляет 100,0% - реализация мероприятия соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации мероприятия.

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог

муниципального образования Ларионовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области в 2016 году»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» постановлением администрации МО Ларионовское сельское поселения от 26.12.2013г. № 378 и направлена на сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных условий проживания граждан, повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов.

На 2016 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог – 94,2 км;

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 2179 м²;

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2741 м²;

4.Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий. – 1317 м²;

За 2016 год были выполнены мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог – 94,2 км;

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 2179 м²;

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2741 м²;

4.Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий. – 1317 м²;

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2016 году утверждены ассигнования в сумме 11190,2 тыс.руб., исполнено за 2016 год – 7894,3 тыс.руб., или 70,5% от уточненного плана.

Достижение целевых показателей

за период: 2016 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | км | 94,2 | 56,6 | 60% |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | м.кв. | 2179 | 2179 | 100% |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м.кв | 2741 | 2741 | 100% |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м.кв. | 1317 | 1317 | 100% |
| 5. | Повышение безопасности дорожного движения | шт | 10 | 10 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2016 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 4845,4 | 1609,6 | 33,2% |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 2234,1 | 2219,3 | 99,3% |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2811,4 | 2796,1 | 99,5% |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 1124,2 | 1124,2 | 100% |
| 5 | Повышение безопасности дорожного движения | 175,1 | 145,1 | 82,9% |
|  | Итого по муниципальной программе | 11 190,2 | 7 894,3 | 70,5% |

Оценка результативности реализации Программы за 2016 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Содержание автомобильных дорог:

Пфit        56,6

Рit = ------ = --------- = 0,6

Ппit         94,2

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог:

Пфit    2179

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit     2179

1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

Пфit    2741

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit     2741

1.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:

Пфit          1317

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit          1317

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  3,6 х 100 = 90

M                     4

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 90

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 128%

St                 70,5

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» составила 128% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

Муниципальная программа

«Устойчивое общественное развитие муниципального образования     Ларионовское  сельское поселение муниципального образования                Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие муниципального образования Ларионовское  сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» постановлением администрации МО Ларионовское сельское поселения от 31.12.2015г. № 533 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, локализация  и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – общественных советов и старост.

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие муниципального образования Ларионовское  сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»;

Подпрограмма 2. «Борьба с борщевиком Сосновским на территории МО Ларионовское сельское поселение».

На 2016 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»:

- Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»:

Ремонт дороги в п.Кротово (к зданию старого клуба)

Ремонт линии электропередач п. Яркое

Покупка закрытых контейнеров для сбора ТБО в п.Беличье, п.Синево

Ремонт пожарного водоема в п. Заостровье

Покупка новой детской площадки для дома №21 по ул. Леншоссе в п.Починок

Установка нового общественного колодца питьевого назначения в п.Моторное

Ремонт дороги к озеру в п.Судаково

Покупка новой детской площадки в п.Коммунары

- Реализация областного закона от 12 мая 2015 года №42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»:

Покупка новой детской площадки п.Ларионово

Установка линий электропередач п.Ларионово

Подпрограмма 2. «Борьба с борщевиком Сосновским на территории МО Ларионовское сельское поселение»:

- Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка отрастающего борщевика арборицидами - один раз или гербицидами -два раза)

- Проведение оценки эффективности проведенного комплекса мероприятий.

За 2016 год были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»:

- Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»:

Ремонт дороги в п.Кротово (к зданию старого клуба)

Ремонт линии электропередач п. Яркое

Покупка закрытых контейнеров для сбора ТБО в п.Беличье, п.Синево

Ремонт пожарного водоема в п. Заостровье

Покупка новой детской площадки для дома №21 по ул. Леншоссе в п.Починок

Установка нового общественного колодца питьевого назначения в п.Моторное

Ремонт дороги к озеру в п.Судаково

Покупка новой детской площадки в п.Коммунары

- Реализация областного закона от 12 мая 2015 года №42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»:

Покупка новой детской площадки п.Ларионово

Установка линий электропередач п.Ларионово

Подпрограмма 2. «Борьба с борщевиком Сосновским на территории МО Ларионовское сельское поселение»:

- Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка отрастающего борщевика арборицидами - один раз или гербицидами -два раза)

- Проведение оценки эффективности проведенного комплекса мероприятий.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2016 году утверждены ассигнования в сумме 3476,8 тыс. руб., исполнено за 2016 год – 3476,0 тыс. руб., или 100,0% от уточненного плана.

Достижение целевых показателей

период: за 2016 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» |
| Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»: |
| 1.1. | Ремонт дороги в п.Кротово (к зданию старого клуба) | м | 550 | 550 | 100% |
| 1.2 | Ремонт линии электропередач п. Яркое | м | 230 | 230 | 100% |
| 1.3 | Покупка закрытых контейнеров для сбора ТБО в п.Беличье, п.Синево | шт | 20 | 20 | 100% |
| 1.4 | Ремонт пожарного водоема в п. Заостровье | шт | 1 | 1 | 100% |
| 1.5 | Покупка новой детской площадки для дома №21 по ул. Леншоссе в п.Починок | шт | 1 | 1 | 100% |
| 1.6 | Установка нового общественного колодца питьевого назначения в п.Моторное | шт | 1 | 1 | 100% |
| 1.7 | Ремонт дороги к озеру в п.Судаково | м | 350 | 350 | 100% |
| 1.8 | Покупка новой детской площадки в п.Коммунары | шт | 1 | 1 | 100% |
| Реализация областного закона от 12 мая 2015 года №42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»: |
| 1.9 | Покупка новой детской площадки п.Ларионово | шт | 1 | 1 | 100% |
| 1.10 | Установка линий электропередач п.Ларионово | шт, м | 11опор, 320 м | 11опор, 320 м | 100% |
| Подпрограмма 2. «Борьба с борщевиком Сосновским на территории МО Ларионовское сельское поселение» |
| 2.1. | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка отрастающего борщевика арборицидами - один раз или гербицидами -два раза) | га | 22,6 | 22,6 | 100% |
| 2.2. | Проведение оценки эффективности проведенного комплекса мероприятий. | га | 22,6 | 22,6 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: за 2016 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» |
| Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»: |
| 1.1. | Ремонт дороги в п.Кротово (к зданию старого клуба) | 274,0 | 274,0 | 100,0% |
| 1.2 | Ремонт линии электропередач п. Яркое | 295,0 | 295,0 | 100,0% |
| 1.3 | Покупка закрытых контейнеров для сбора ТБО в п.Беличье, п.Синево | 100,0 | 100,0 | 100,0% |
| 1.4 | Ремонт пожарного водоема в п. Заостровье | 180,0 | 180,0 | 100,0% |
| 1.5 | Покупка новой детской площадки для дома №21 по ул. Леншоссе в п.Починок | 416,3 | 416,3 | 100,0% |
| 1.6 | Установка нового общественного колодца питьевого назначения в п.Моторное | 100,0 | 100,0 | 100,0% |
| 1.7 | Ремонт дороги к озеру в п.Судаково | 274,0 | 274,0 | 100,0% |
| 1.8 | Покупка новой детской площадки в п.Коммунары | 382,9 | 382,1 | 100,0% |
|  | ИТОГО | 2 022,2 | 2 021,4 | 100,0% |
| Реализация областного закона от 12 мая 2015 года №42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»: |
| 1.9 | Покупка новой детской площадки п.Ларионово | 980,9 | 980,9 | 100,0% |
| 1.10 | Установка линий электропередач п.Ларионово | 275,0 | 275,0 | 100,0% |
|  | ИТОГО | 1255,9 | 1255,9 | 100,0% |
| Подпрограмма 2. «Борьба с борщевиком Сосновским на территории МО Ларионовское сельское поселение» |
| 2.1. | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка отрастающего борщевика арборицидами - один раз или гербицидами -два раза) | 99,35 | 99,35 | 100,0% |
| 2.2. | Проведение оценки эффективности проведенного комплекса мероприятий. | 99,35 | 99,35 | 100,0% |
|  | ИТОГО | 198,7 | 198,7 | 100,0% |
|  | Итого по муниципальной программе | 3 476,8 | 3 476,0 | 100,0% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2016 год:

1.Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»:

Пфit     8

Рit = ------ = --- = 1

Ппit     8

1.2. Реализация областного закона от 12 мая 2015 года №42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»:

Пфit        2

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit          2

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  10 х 100 = 100,0%

M                    10

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             100,0

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100,0%

St               100,0

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» составляет 100,0% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации Подпрограммы.

2.Подпрограмма 2. «Борьба с борщевиком Сосновским на территории МО Ларионовское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка отрастающего борщевика арборицидами - один раз или гербицидами -два раза):

Пфit      22,6

Рit = ------ = --- = 1

Ппit       22,6

1.2. Проведение оценки эффективности проведенного комплекса мероприятий:

Пфit       22,6

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit      22,6

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2 х 100 = 100

M                  2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St                100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Борьба с борщевиком Сосновским на территории МО Ларионовское сельское поселение» составляет 100% -  реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации Подпрограммы «Борьба с борщевиком Сосновским на территории МО Ларионовское сельское поселение».

Начальник финансово-экономического отдела 					     Ю.А.Лисовская