|  |
| --- |
| ОТЧЕТ(ежеквартальный)об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию Ларионовское сельское поселение на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом) |
| **наименование мероприятия**  | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт дороги в п.Кротово | 550 м | 550 м | 274 000,00 | 249 090,91 | 24 909,09 | 274 000,00 | 249 090,91 | 24 909,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт линии электропередач п.Яркое | 230 м | 0 м | 330 000,00 | 300 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Покупка закрытых контейнеров для сбора ТБО в п.Беличье, п.Синево | 20 шт | 20 шт | 100 000,00 | 90 909,09 | 9 090,91 | 100 000,0 | 90 909,09 | 9 090,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт пожарного водоема в п.Заостровье | 1 шт | 1 шт | 180 000,00 | 163 636,36 | 16 363,64 | 180 000,00 | 163 636,36 | 16 363,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Покупка новой детской площадки для дома №2 1 по ул.Леншоссе в п.Починок | 1 шт | 0 шт | 385 000,00 | 350 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| Установка нового общественного колодца питьевого назначения в п.Моторное | 1 шт | 0 шт | 99 000,00 | 90 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Ремонт дороги к озеру в п.Судаково | 350 м | 350 м | 274 000,00 | 249 090,91 | 24 909,09 | 274 000,00 | 249 090,91 | 24 909,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Покупка новой детской площадки в п. Коммунары | 1 шт | 0 шт | 448 048,24 | 344 742,73 | 103 305,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 742,73 |
| **Итого** |   |   | **2 090 048,24** | **1 837 470,00** | **252 578,24** | **828 000,00** | **752 727,27** | **75 272,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 084 742,73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!) |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательно наличие графы "Итого" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава администрации  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  |  |   | Воронцов С.Е. |  |  |
|  |  | *(подпись)* | *(фамилия, инициалы)* |  |  |
| главный бухгалтер |  |   | Лисовская Ю.А. |  |  |
|  |  | *(подпись)* | *(фамилия, инициалы)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бурак Л.В. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель  | Лисовская Ю.А. 8 (81379) 92319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.06.2016 года  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО Ларионовское сельское поселение**

**МО Приозерского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 октября 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год, подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного управления своих полномочий» |
| 1. | Ремонт дороги в п.Кротово (к зданию старого клуба) |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен Муниципальный контракт № 3К от 16.08.2016 года |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту объекта | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта | Работы выполненыОплата произведена 29.09.2016 года |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Приемка в эксплуатацию объекта | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 28.09.2016 года |
| 2. | Ремонт линии электропередач п.Яркое |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен Муниципальный контракт № 5К от 06.09.2016 года |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту объекта | 4 квартал 2016 года | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта | Выполнение работ в соответствии с контрактом до 30.10.2016г. |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Приемка в эксплуатацию объекта | - |
| 3 | Покупка закрытых контейнеров для сбора ТБО в п.Беличье |  |  |  |  |
| 3.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Договор поставки № 58 от 06.06.2016г. |
| 3.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Приемка в эксплуатацию объекта | Поставка произведена.Товарная накладная 55 от 06.06.2016г.Оплата произведена 16.09.2016г. |
| 4 | Ремонт пожарного водоема в п.Заостровье |  |  |  |  |
| 4.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен Муниципальный контракт № 2К от 16.08.2016 года |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту объекта | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта | Работы выполненыОплата произведена 29.09.2016 года |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Приемка в эксплуатацию объекта | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 14.09.2016 |
| 5 | Покупка закрытых контейнеров для сбора ТБО в п.Синево |  |  |  |  |
| 5.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Договор поставки № 58 от 06.06.2016г. |
| 5.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Приемка в эксплуатацию объекта | Поставка произведена.Товарная накладная 55 от 06.06.2016г.Оплата произведена 16.09.2016г. |
| 6 | Покупка новой детской площадки для дома №21 по ул.Леншоссе в п.Починок |  |  |  |  |
| 6.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен Муниципальный контракт № 5 от 30.09.2016г. |
| 6.2. | Выполнение работ по установке объекта | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта | Выполнение работ в соответствии с контактом до 15.11.2016г. |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Приемка в эксплуатацию объекта | - |
| 7 | Установка нового общественного колодца питьевого назначения в п.Моторное |  |  |  |  |
| 7.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен Муниципальный контракт № 2 от 19.08.2016г. |
| 7.2. | Выполнение работ по установке объекта | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта | Выполнение работ в соответствии с контактом до 15.10.2016г. |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Приемка в эксплуатацию объекта | - |
| 8 | Ремонт дороги к озеру в п.Судаково |  |  |  |  |
| 8.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен Муниципальный контракт № 4К от 16.08.2016 года |
| 8.2. | Выполнение работ по ремонту объекта | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта | Работы выполненыОплата произведена 29.09.2016 года |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Приемка в эксплуатацию объекта | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 28.09.2016 |
| 9 | Покупка новой детской площадки в п.Коммунары |  |  |  |  |
| 9.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен Муниципальный контракт № 5 от 30.09.2016г. |
| 9.2. | Выполнение работ по установке объекта | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта | Выполнение работ в соответствии с контактом до 15.11.2016г. |
| 9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2016 года | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Приемка в эксплуатацию объекта | - |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка работ по факту. Оплата в 3 квартале. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным) | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Ежеквартальный отчет | Отчет за 3 квартал на 01.10.2016г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В случае необходимости при корректировке местного бюджета  | Администрация МО Ларионовское сельское поселение МО Приозерский район Ленинградской области | Рациональное использование бюджетных средств | Корректировки муниципальной программы не требуется. |

 Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Е.Воронцов/

 МП

Исп.Ю.А.Лисовская 8(81379) 92319